Projektmanagement
Inhaltsverzeichnis

# 1 Risikoliste
Nr.	Name	Beschreibung	Wahrsch.	Schaden für Projekt	Priorität	Massnahmen

# 2 Projektstrukturplan
## A Management
Das Verwalten der Arbeitspakte erfolgt über die Issue(Arbeitspaket) Funktion des GitHub Frameworks. Die Issues sind den 4 Meilensteinen zugeordnet welche den Abgabetermine der Inception-, Analysis-, Design- und Abgabephase entsprechen.
Für eine detailliertere Projektplanung sind die Issues über den Software-Entwicklungs- und den Iterationsplänen mit dem Strukturplan verknüpft.
Die zugeordnete Zeitressource für jedes Issue wird von der Gruppe gemeinsam geschätzt.
Die Zuweisung der Issues pro Teammitglied erfolgt individuell und dynamisch, jeder Entwickler nimmt sich ein Issue welches er für sinnvoll hält jetzt zu implementieren, dabei halten sich die Entwickler natürlich an den Projektplan.
Sobald ein Entwickler ein Issue abgeschlossen hat, so trägt er die gebrauchte Zeit beim Commit mit ein, damit die Planung aktuell gehalten wird und die zur Verfügung stehende Zeit überwacht werden kann.B
## B Entwicklungsumgebung
Jeder Entwickler benötigt:
- Eclipse für Java Entwickler
- GitHub Framework
- Andoid Mobiltelephon

## C Incpetion I1
  1. CA Vorbereitungsphase
            1. CAA Vision spezifizieren
    2. CAB Anwendungsfälle modellieren
    3. CAC Risiken identifizieren und priorisieren
  1. CACA LCO Risiken mildern
  1. CB Entwurfsphase: Anforderungen zusammenstellen
    1. CBA 1. Version Vision entwickeln
    2. CBB 1. Version Anwendungsmodell
  1. CBBA Anwendungsfälle entwickeln
  2. CBBB Domänenmodell entwickeln
  3. CBBC Glossar entwickeln
  4. CBBD Zusätzliche Spezifikationen entwickeln
    1. CBC Risiken verwalten
  1. CBCA LCA Risiken mildern
  1. CC Konstruktionsphase: Anwendungsfälle aktualisieren
  2. CD Einführungsphase: Anwendungsfälle aktualisieren

## D Elaboration E1 & E2
  1. DA Vorbereitungsphase
  2. DB Entwurfsphase
  3. DC Konstruktionsphase
  4. DD Einführungsphase
## E Construction C1
  1. EA Vorbereitungsphase
  2. EB Entwurfsphase
  3. EC Konstruktionsphase
  4. ED Einführungsphase
## F Evaluation and Test C2
  1. FA Vorbereitungsphase
  2. FB Entwurfsphase
  3. FC Konstruktionsphase
  4. FD Einführungsphase
## G Transition and Release T1
  1. GA Vorbereitungsphase
  2. GB Entwurfsphase
  3. GC Konstruktionsphase
  4. GD Einführungsphase
# 3 Softwareentwicklungsplan
Phase	Inception	Elaboration		Construction		Transition & Release
Iteration	I1	E1	E2	C1	C2	T1
Arizcorreta
Hermann
Spörri
M.Ferreira

Iterationsdauer: 2 Wochen
Meilensteine:
M0	18. - 18.09.2012	Kick Off
M1	01. - 05.10.2012	LCO - Inception
M2	22. - 26.10.2012	LCA – Inception/Elaboration
M3	12. - 16.11.2012	IOC - Construction
M4	10. - 14.12.2012	Transition & Release
# 4 Iterationspläne