Projektmanagement
Inhaltsverzeichnis

# 1 Systemgrenzen
# 2 Anwendungsfälle
## Fully Dressed
Spieler: UA Schiff bewegen
Primärakteur: / Benutzer / Nebenakteur: / Applikation / Stakeholders und Interessen: / Benutzer, Entwickler, Applikation / Vorbedingungen: / Das Spiel wird vom Benutzer gestartet, erst dann kann er sein Schiff bewegen. / Nachbedingungen: / Nicht Vorhanden / Haupterfolgsszenario: / Das Schiff verändert seine Position wie erwartet auf Grund der Spielsteuerung. Es trifft dabei kein Hinderniss / oder Gegner und kommt nicht am Bildschirmrand an. / Alternatives Szenario: / 1. Das Schiff erreicht den oberen oder den unteren Bildschirmrand und bewegt sich daher nicht mehr weiter. / 2. Das Schiff trifft auf ein Hinderniss und verliert desshalb Lebensenergie. / 3. Das Schiff trifft auf einen Gegner und verliert desshalb Lebensenergie. / 4. Das Schiff trifft auf einen gegnerischen Schuss und verliert desshalb Lebensenergie. / Spezielle Anforderungen: / Keine / Häufigkeit des Auftretens: / Sehr Hoch, ist eine Hauptfunktionalität des Spieles

## Casually Dressed
Spieler: UA Schiessen
Primärakteur: / Benutzer / Beschreibung: / Der Benutzer benutzt den Schiessmechanismuss. / Haupterfolgsszenario: / Das Schiff feuert einen Schuss oder Schüsse ab welcher/welche sich so ausbreiten wie durch die / Spielsteuerung vorgegeben und treffen einen Gegner welcher dadurch Lebensenergie verliert. / Alternatives Szenario: / 1. Es wird kein Gegner oder Hinderniss getroffen, der Schuss verlässt den Bildschirm auf der rechten Seite. / 2. Es wird ein Gegner getroffen welcher dadurch Lebensenergie verliert oder zerstört wird. / 3. Es wird ein Hinderniss getroffen welches dadurch Lebensenergie verliert oder zerstört wird. / Häufigkeit des Auftretens: / Sehr Hoch, ist eine Hauptfunktionalität des Spiele

Spieler: UA Sterben
Primärakteur: / Benutzer / Beschreibung: / Der Benutzer verliert seine letzte Lebensenergie und stirbt dadurch. / Haupterfolgsszenario: / Das Schiff wird zerstört und der Benutzer wird auf den Highscore eingabe Bildschirm weitergeleitet. / Alternatives Szenario: / Keines Vorhanden, wenn der Spieler stirbt so ist das Spiel vorbei. / Häufigkeit des Auftretens: / Sehr Hoch, ist eine Hauptfunktionalität des Spieles.

Spieler: UA Pause
Primärakteur: / Benutzer / Beschreibung: / Der Benutzer drückt auf den Pause Knopf um das Spiel an zu halten. / Haupterfolgsszenario: / Das Spiel wird angehalten und der Pause Text sowie der Zurück Knopf erscheint auf dem Bildschirm. / Alternatives Szenario: / Keines Vorhanden, das Spiel muss immer pausiert werden können. / Häufigkeit des Auftretens: / Mittel, je nach Spielweise des Benutzers.

## Brief (inklusive des Fully und der drei Casually Dressed)
Nr.	System	Name	Beschreibung	Priorität	Abhängig von
1	Spieler	Menu Action Spiel starten	Der User drückt auf den „Game Start“ Button. Das Spiel wird gestartet. Das Hauptmenu verschwindet und das Spielbild erscheint.	7	-
2	Spieler	Menu Action Highscore anzeigen	Der User drückt auf den „Highscore“ Button. Das Hauptmenu verschwindet und eine Liste mit den höchsten erreichten Spielpunkteanzahl wird angezeigt.	5	-
3	Spieler	MA Quit	Der User drückt auf den „Quit“ Button. Die Applikation wird beendet.	9	1
4	Spieler	MA Options	Der User drückt auf den „Options“ Button. Das Hauptmenu verschwindet und das Optionsmenu mit der Option die Musik (Ambient und Soundeffekt) auszustellen wird angezeigt.	8	1
5	Spieler	TA Ambient-Music	Der User befindet sich im Options Menü und toggelt die Ambiet-Music ein/aus	4	4
6	Spieler	TA Sfx-Sound	Der User befindet sich im Options Menü und toggelt die Soundeffekte ein/aus	4	4
7	Spieler	UA Schiff bewegen	Der User kann durch drücken des Bildschirm an der linken Seite das Schiff nach unten und oben.	1	-
8	Spieler	UA Pause	Der User kann durch drücken des im Spiel vorhanden Buttons das Spiel pausieren.	6	-
9	Spieler	UA Pause verlassen	Befindet sich der Spieler im Pause Modus und drückt wieder auf den Bildschirm oder den Zurück Knopf, so wird der Pausemodus verlassen	4	8
10	Spieler	UA Schiessen	Der User kann durch drücken des Bildschirm an der rechten Seite die Waffensysteme des Schiffs betätigen.	3	-
11	Applikation	UA Power up essen	Der User kann Power up, die im Spiel auftauchen durch Eliminierung des Gegners, aufsammeln. Um diese aufzusammeln, muss er das Schiff auf die gleiche Höhe bringen sobald das Power up in der Nähe des linken Bildschirmrands ist.	4	-
12	Applikation	UA sterben	Wenn das Schiff des Users oft genug getroffen wird, wird es zerstört und das Spiel ist zu ende.	2	-

# 3 Risikoliste
Nr.	Name	Beschreibung	Wahrsch.	Schaden für Projekt	Priorität	Massnahmen

# 4 Arbeitspakete
Für detailierte Beschreibungen der Arbeitspakete siehe, Issues Liste in Git-Hub. * = Alle Entwickler
## Haupt Arbeitspakete
Nr.	Name	Stunden	Nr.	Name	Stunden
1	Setup env*	4	18	UCS Action Schiff bewegen	8
2	Issues erstellen*	8	19	UCS Action Pause	4
3	.projct files*	4	20	UCS Action Schiessen	8
4	Menu Action Spiel Starten	4	21	Power up essen	8
5	Highscore eintragen	6	22	UCS Action sterben	8
6	Alle Use Cases erfassen*	16	23	UCS Toggle SFx	4
7	Projectmanagement plan erstellen	8	24	UCS Action Toggle Ambiente Music	4
8	Bericht „Erste Architektur“	1	25	Gegner Designen	16
9	Zusätzliche Spezifikationen	2	26	Power ups designe	10
10	Projekskizze	6	27	Backgrounds designe	16
11	MVC	1	28	Highscore screen designen	10
12	UCS Action sterben	4	29	Sound Handeling	10
13	Sequenzdiagramm	1	30	Punkezahl Implementieren und anzeigen	10
14	Domänenmodell	2	31	Screen-Hanedling ausarbeiten und implementieren	10
15	Glossar erste Version	1	32	Gegner Logik	20
16	Game Optionen Screen	10	33	Gegner Gruppen Logik	8
17	Manu Action Quit	4	34	Hindernisse designen	16
35	Background Logik	4	41	collision detection gegner	4
36	Power UP definieren	8	42	collision detection spieler	4
37	Power up implementieren für Schiff	4	43	Collision detection hindernisse	4
38	Power Up designen	8	44	Back button funktionalität	2
39	Power up bewegung	4	45	back button funktkonaltiät	2
40	Sterben animation	2	46	glossar review	4

Total Aufwandschätzung beläuft sich auf 334 Mannstunden.
50 Mannstunden reserve.
## Neue Arbeitspakete

Nr.	Name	Stunden	Nr.	Name	Stunden
47	Steuerung bug	8

# 5 Projektstrukturplan
## A Management
Das Verwalten der Arbeitspakte erfolgt über die Issue(Arbeitspaket) Funktion des GitHub Frameworks. Die Issues sind den 4 Meilensteinen zugeordnet welche den Abgabetermine der Inception-, Analysis-, Design- und Abgabephase entsprechen.
Für eine detailliertere Projektplanung sind die Issues über den Software-Entwicklungs- und den Iterationsplänen mit dem Strukturplan verknüpft.
Die zugeordnete Zeitressource für jedes Issue wird von der Gruppe gemeinsam geschätzt.
Die Zuweisung der Issues pro Teammitglied erfolgt individuell und dynamisch, jeder Entwickler nimmt sich ein Issue welches er für sinnvoll hält jetzt zu implementieren, dabei halten sich die Entwickler natürlich an den Projektplan.
Sobald ein Entwickler ein Issue abgeschlossen hat, so trägt er die gebrauchte Zeit beim Commit mit ein, damit die Planung aktuell gehalten wird und die zur Verfügung stehende Zeit überwacht werden kann.B
## B Entwicklungsumgebung
Jeder Entwickler benötigt:
- Eclipse für Java Entwickler
- GitHub Framework
- Andoid Mobiltelephon

## C Incpetion I1
  1. CA Vorbereitungsphase
            1. CAA Vision spezifizieren
    2. CAB Anwendungsfälle modellieren
    3. CAC Risiken identifizieren und priorisieren
  1. CACA LCO Risiken mildern
  1. CB Entwurfsphase: Anforderungen zusammenstellen
    1. CBA 1. Version Vision entwickeln
    2. CBB 1. Version Anwendungsmodell
  1. CBBA Anwendungsfälle entwickeln
  2. CBBB Domänenmodell entwickeln
  3. CBBC Glossar entwickeln
  4. CBBD Zusätzliche Spezifikationen entwickeln
    1. CBC Risiken verwalten
  1. CBCA LCA Risiken mildern
  1. CC Konstruktionsphase: Anwendungsfälle aktualisieren
  2. CD Einführungsphase: Anwendungsfälle aktualisieren
## D Elaboration E1 & E2
  1. DA Vorbereitungsphase
  2. DB Entwurfsphase
  3. DC Konstruktionsphase
  4. DD Einführungsphase
## E Construction C1
  1. EA Vorbereitungsphase
  2. EB Entwurfsphase
  3. EC Konstruktionsphase
  4. ED Einführungsphase
## F Evaluation and Test C2
  1. FA Vorbereitungsphase
  2. FB Entwurfsphase
  3. FC Konstruktionsphase
  4. FD Einführungsphase
## G Transition and Release T1
  1. GA Vorbereitungsphase
  2. GB Entwurfsphase
  3. GC Konstruktionsphase
  4. GD Einführungsphase
# 6 Softwareentwicklungsplan
Phase	Inception	Elaboration		Construction		Transition & Release
Iteration	I1	E1	E2	C1	C2	T1
Arizcorreta
Hermann
Spörri
M.Ferreira

Iterationsdauer: 2 Wochen
Meilensteine:
M0	18. - 18.09.2012	Kick Off
M1	01. - 05.10.2012	LCO - Inception
M2	22. - 26.10.2012	LCA - Elaboration
M3	12. - 16.11.2012	IOC - Construction
M4	10. - 14.12.2012	Transition & Release
# 7 Iterationspläne