Arbeitspakete
# Auflistung der Aufwände und Schätzungen
Nachfolgend sind alle primären Arbeitspakete aufgelistet und mit einer Schätzung des voraussichtlich benötigten Aufwands versehen. Ebenso sind weitere Aufwände aufgelistet, welche die Ressourcen beanspruchen.	(* = Alle Entwickler)
## Primäre Arbeitspakete
Nr.	PSP	Bezeichnung	Schätzung in h	Effektiv gebraucht
1	CA	Entwicklungsumgebung aufsetzen*	4	2
2	CAB,	Alle Use Cases erfassen*	16	8
3	CBBA	Arbeitspakete erstellen*	8	3
4	CA	Github-Repository aufsetzen	4	2
5	CA	Projektstruktur aufsetzen	4	2
6	CB	Artefakt Projektskizze	6	5
7	CB	Artefakt Projektmangement	8	7
8	CBBB	Artefakt Domänenmodell	2	1
9	CB	Artefakt Erste Architektur	2	1
10	CB	Artefakt Glossar	1	1
11	CAB	Artefakt Use Case Beschreibung	2	2
12	CB	Artefakt Arbeitspakete	1	2
13	CB	Artefakt Zusätzliche Spezifikationen	3	1
14	C,D,E,F,G	Artefakt Präsentationen	8	3
15	DB	Generelles Screenhandling	8
16	DC	Screen Hauptmenü	8
17	DC	Screen Optionen	8
18	DC	Screen Highscore	8
19	DC	Screen Neuer Highscore-Eintrag	6
20	EC	Screen Pause	4
21	EB	Spiel Beenden	1
22	DC	Generelles Soundhandling	4
23	EC	Sondeffekte	4
24	EC	Musik / Akustisches Ambiente	4
25	EC	Schiff Bewegung	8
26	EC	Schiff Schiessen	6
27	EC	Schiff Sterben Logik	4
28	EB	Schiff Sterben Design	6
29	EC	Gegner Logik	20
30	DC	Gegner Design	8
31	EC	Gegner Schiessen	4
32	EC	Gegner Gruppenlogik	8
33	DC	Hindernisse Design	5
34	EC	Collision Detection Schiff	4
35	EC	Collision Detection Gegener	4
36	EC	Collision Detection Hindernisse	4
37	DB	Power-Ups Ausarbeiten	2
39	DB	Power-Ups Design	5
40	EC	Power-Ups Logik	8
41	DC	Background Logik	4
42	DB	Background Design	6
Total			230

## Weitere Arbeitsaufwände
Diese Aufwände fallen zusätzlich zu den primären Arbeitspaketen an und nehmen einen nicht genau definierbaren, jedoch beträchtlichen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit ein.
Nr.	PSP	Bezeichnung	Schätzung in h
XX	FA,FB,FC,FD, GD	Review der Dokumente*	XX
XX	DD,ED, FD, GD	Refactoring / Pflege des Codes*	XX
XX	EC, DC, FC, GC	Testing*	XX
XX	GB, GC, GD	Deployment / Installation	XX
XX	DD, ED, FD	Fehlerbehebung*	XX

## Gesamtberechnung
Geschätzter Gesamtaufwand (Inception Phase) / - Primäre Arbeitspakete	384 h / -230 h
Weitere Aufwände und Reserve (+ ev. weitre nicht zwingende Anforderungen)	154h